Módulo de Quejas y Reclamos

Revisión de Calidad a la propuesta de Sistemas: lo que se mantiene y los cambios que se solicitan

Fecha: 6 de octubre de 2026 · Elaborado por: Calidad · Estado: para aprobación de Gerencia

# 1. Objetivo

Informar a Gerencia el resultado de la revisión que hizo Calidad al documento "Módulo de Quejas y Reclamos – Análisis de la reunión" y al prototipo enviados por Sistemas el 1 de octubre de 2026. Se indica qué se aprueba sin cambios, qué se ajusta y qué se agrega, para validarlo antes de que comience el desarrollo, como lo solicitó Sistemas.

# 2. Resumen

- Aprobado: Calidad aprueba la base propuesta por Sistemas. Se respetan los 8 acuerdos de la reunión del 30 de septiembre y los 3 estados del ticket. No se elimina ningún paso.

- Flujo: de los 11 pasos del flujo de Sistemas, 6 quedan iguales y 5 se ajustan. Se agregan 5 pasos nuevos.

- Cambios: se solicitan 25 cambios: 19 de prioridad alta, 5 media y 1 baja.

- Punto abierto resuelto: el documento de Sistemas dejó abierto quién realiza el análisis ("Calidad ¿y área responsable?"). Se propone que Calidad asigne un área responsable con fecha compromiso.

- Nuevo en el proceso: se agregan la visita técnica, el Informe de No Conformidad de Calidad y la foto obligatoria de la etiqueta de trazabilidad.

- Compromiso de Calidad: Calidad realizará las pruebas en el ambiente de pruebas y firmará un acta de validación antes de pasar a producción, para no repetir lo ocurrido con el módulo anterior.

# 3. Flujo propuesto

Azul: igual al flujo de Sistemas · Amarillo: ajustado por Calidad · Verde: nuevo. El diagrama editable se adjunta en draw.io.

Participan cuatro actores: Asesor comercial o asistente, Sistema, Calidad y Área responsable (nuevo). La tabla sigue la numeración del documento de Sistemas e indica, para cada paso, si se mantiene, se ajusta o es nuevo.

| Paso | Responsable | Descripción | Estado del ticket | Frente a Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asesor comercial | Ingresa el número de factura (u OP). | — | Igual |
| 2 | Sistema | Carga ítems, lote, OP, descripción y fecha de fabricación. Además trae máquina, operador, metros y los reclamos anteriores del cliente. | — | Ajustado |
| 3 | Asesor comercial | Selecciona ítems y cantidad, elige el tipo de defecto del catálogo con su detalle, registra fecha y canal del reporte, contacto, situación del material y lo que pide el cliente. Adjunta evidencias y la foto de la etiqueta de trazabilidad (obligatoria). | — | Ajustado |
| 4 | Sistema | Genera el ticket, avisa si el reporte está fuera del plazo de la política y notifica a Calidad. | Recibido | Igual |
| 5 | Calidad | Verifica que la información esté completa. | Recibido | Igual |
| 6 | Calidad | Decide si aplica. Tres caminos: aceptado, devuelto o rechazo de cierre. | — | Igual |
| 6a | Asesor comercial | Falta información: el ticket vuelve al asesor con un motivo de catálogo. El asesor corrige todo el ingreso y reenvía dentro del mismo ticket. | Devuelto | Igual |
| 6b | Calidad | No procede: rechazo de cierre con motivo del catálogo y observación. | Rechazado | Igual |
| 6c | Calidad | Procede: categoriza como queja o reclamo, asigna severidad, área responsable y fecha compromiso. | En análisis | Ajustado |
| 7a | Calidad | Decide si se requiere visita técnica. Si se requiere, la agenda (se avisa al asesor para coordinar con el cliente) y registra los hallazgos. | En análisis | Nuevo |
| 7b | Área responsable | Registra contención, causa raíz y acciones correctivas con responsable y fecha. | En análisis | Ajustado |
| 7c | Calidad | Registra la solución al cliente y el costo. | En análisis | Nuevo |
| 8 | Calidad | Elabora el Informe de No Conformidad; el sistema lo envía al asesor y al cliente. Luego cierra y programa la verificación. | Cerrado | Ajustado |
| 9 | Calidad | En la fecha programada verifica si la acción fue eficaz. | Cerrado | Nuevo |

Estados del ticket (sin cambios): Recibido → En análisis → Cerrado. Estados auxiliares: Devuelto (vuelve al asesor) y Rechazado (cierre sin análisis).

Diferencia de orden: en el documento de Sistemas la categorización (queja o reclamo) se hace en el paso 5. Se propone hacerla en el paso 6c, después de decidir que procede, como estaba en el flujo inicial de Calidad, para no clasificar solicitudes que luego se rechazan.

# 4. Lo que se mantiene igual

Se respetan todos los acuerdos de la reunión registrados en la sección 3 del documento de Sistemas:

- 3.1 Origen de los datos: se ingresa la factura y no solo la OP; si la factura no trae la OP, se busca manualmente.

- 3.2 Datos automáticos: fecha del reclamo, lote, descripción y fecha de fabricación los completa el sistema. Todos los campos son obligatorios.

- 3.3 Evidencias: fotos, videos, PDF y JPG; se elimina el formato en papel.

- 3.4 Dos tipos de rechazo: rechazo de cierre y rechazo por devolución dentro del mismo ticket.

- 3.5 Catálogo de motivos de rechazo: opciones fijas administradas por Calidad, para poder generar reportes.

- 3.6 Ciclo simplificado: solo tres fases: Recibido, En análisis y Cerrado.

- 3.7 Alcance: quejas de calidad, logística y producción; Flexipack queda fuera.

- 3.8 Dependencias: API de Taurus para traer los ítems de la factura, y validación antes de desarrollar.

- Del prototipo: historial de acciones, bandejas por rol y reportes, presentes en el prototipo de Sistemas.

# 5. Cambios que se solicitan

Prioridad alta: necesario para salir a producción. Media: puede entrar en la misma versión si el tiempo lo permite. Baja: mejora posterior. El detalle de cada cambio está en el documento de observaciones adjunto y se puede probar en el prototipo.

| N° | Etapa | Cambio | Para qué sirve | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | Ingreso | Fecha en que el cliente reportó y canal | Medir bien el plazo de la política aunque el asesor registre días después. | Alta |
| C02 | Ingreso | Contacto del cliente | Pedir información y enviar la respuesta sin intermediarios. | Alta |
| C03 | Ingreso | Control automático del plazo de la política | Detectar desde el ingreso los reclamos fuera de plazo. | Alta |
| C04 | Ingreso | Tipo de defecto desde un catálogo por área | Obtener el Pareto de defectos; hoy es texto libre. | Alta |
| C05 | Ingreso | Situación del material y lo que solicita el cliente | Saber desde el inicio qué pide el cliente y dónde está el material. | Alta |
| C06 | Ingreso | Antecedentes del cliente y del producto | Detectar reincidencias del mismo cliente o producto. | Media |
| C25 | Ingreso | Foto de la etiqueta de trazabilidad obligatoria | Confirmar OP y lote sin volver a pedir la foto. | Alta |
| C07 | Trazabilidad | Datos de producción de la OP visibles | Ver máquina, operador, metros y lote de materia prima sin buscar en otro sistema. | Alta |
| C08 | Devolución | Corregir el ingreso completo al devolver | Evitar tickets duplicados por errores de ingreso. | Alta |
| C09 | Devolución | Motivo de devolución desde catálogo y contador | Medir la calidad del ingreso por asesor. | Media |
| C10 | Revisión | Definición de queja y reclamo, y severidad | Que todos clasifiquen igual y se priorice lo crítico. | Media |
| C11 | Análisis | Área responsable y fecha compromiso al aceptar | Definir quién analiza y hasta cuándo. | Alta |
| C12 | Análisis | Rol de área responsable | Que el área registre su propio análisis en el módulo. | Alta |
| C13 | Análisis | Causa raíz estructurada | Análisis comparables (5 porqués, 6M). | Alta |
| C14 | Análisis | Plan de acciones correctivas con responsable y fecha | Seguimiento de acciones, requisito de ISO 9001 (10.2). | Alta |
| C24 | Análisis | Visita técnica | Registrar visitas y hallazgos dentro del ticket. | Alta |
| C15 | Cierre | Solución al cliente y costo del reclamo | Conocer el costo de la no calidad. | Alta |
| C16 | Cierre | Verificación de eficacia | Confirmar que el problema no se repite. | Media |
| C17 | Cierre | Informe de No Conformidad de Calidad | Respuesta formal de Calidad al cliente, generada desde el ticket. | Alta |
| C18 | Seguimiento | Días abiertos y semáforo de plazo de respuesta | Ver de un vistazo lo vencido. | Alta |
| C19 | Notificaciones | Notificaciones a todos los actores y por correo | Que nadie dependa de revisar el sistema a cada rato. | Alta |
| C20 | Bandeja | Bandeja con más columnas y filtros por columna | Encontrar tickets por cliente, OP, lote, asesor y más. | Alta |
| C21 | Reportes | Reportes por período, Pareto y costos | Indicadores mensuales para la gestión. | Alta |
| C22 | Configuración | Parámetros y catálogos editables por Calidad | Ajustes sin pedir cambios a Sistemas. | Media |
| C23 | Administración | Anular y reabrir con motivo | Corregir errores y atender apelaciones con registro. | Baja |

# 6. Puntos que Calidad debe definir

El prototipo usa valores de ejemplo. Calidad los entregará a Sistemas antes del inicio del desarrollo; quedarán editables en el módulo.

| Punto | Valor de ejemplo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Plazo de la política de reclamos | 30 días desde la factura | Calidad / Gerencia |
| Plazo de respuesta (análisis y cierre) | 10 días | Calidad |
| Definición de queja, reclamo y severidad | Ver prototipo | Calidad |
| Catálogo de tipos de defecto por área | 19 opciones iniciales | Calidad, Producción y Logística |
| Quién realiza la visita técnica y en qué casos | Calidad o Soporte técnico | Calidad |
| Numeración del Informe de No Conformidad | INC-AAAA-NNNN | Calidad |
| Quién envía el informe al cliente | El sistema, con copia al asesor | Calidad / Comercial |
| Tolerancias por producto | Por confirmar | Calidad / Producción |

# 7. Próximos pasos

- Aprobación de esta propuesta por Gerencia.

- Envío a Sistemas del documento de observaciones, el flujo y el prototipo con los cambios.

- Sistemas confirma alcance y fechas, empezando por los cambios de prioridad alta.

- Calidad entrega los valores de la sección 6.

- Pruebas en el ambiente de pruebas con los casos definidos y firma del acta de validación antes de pasar a producción.

# 8. Anexos

- Prototipo con los cambios: https://claude.ai/artifact/AdkXJLyjNBpWuowr1diB9f

- Documento de observaciones para Sistemas: Informe_Observaciones_Quejas_Reclamos_ETIMET_Octubre_2026.docx

- Flujo propuesto: flujo_quejas_reclamos_propuesto.drawio y .png